프로젝트 수행계획서

얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트

| 프로젝트 기간 | 2026. 09. 03. ~ 2026. 09. 17. |
| --- | --- |
| 팀 구성 | 오석, 정준영, 김범영(3명) |
| 주요 데이터 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 개발 방향 | TensorFlow/Keras 기반 이미지 분류 + OpenCV 실시간 카메라 시연 |
| 작성일 | 2026. 09. 07. |

I. 프로젝트 정보 (요약)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트 |
| S/W 개발환경 | Windows 11 |
| 개발환경(IDE) | Visual Studio Code, Jupyter Notebook |
| 개발도구/라이브러리 | Python 3.10, NumPy, Pandas, OpenCV, scikit-learn, TensorFlow/Keras(학습 단계 적용), Matplotlib |
| 수행예상기간 | 2026.09.03 ~ 2026.09.17 (발표9/17) |
| 구성 인원 | 3명 (오석, 정준영, 김범영) |
| 데이터셋 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 대상 클래스 | 기쁨 · 당황 · 분노 · 불안 · 상처 · 슬픔 · 중립 (7개 감정 변화, 9/7 강사님 피드백 및 팀 프로젝트 회의 후 변경) |
| 최종 시연 방향 | 웹캠/카메라 입력을 이용한 실시간 얼굴 감정 분류 |

작품의 개발배경 및 필요성

카메라 기반 실시간 시연이 가능한 컴퓨터 비전 프로젝트를 구현하여 모듈3에서 학습한 데이터 전처리, 머신러닝·딥러닝, OpenCV 활용 역량을 종합적으로 적용한다.

감정인식 데이터는 같은 표정이라도 라벨 판정과 얼굴 영역(Bounding Box)에 차이가 발생할 수 있어, 단순 학습 전에 데이터 품질을 검증하는 과정이 중요하다.

샘플 검증에서 세 어노테이터 간 라벨 차이와 일부 Bounding Box 오류 사례를 확인하였으며, 이를 바탕으로 본 데이터에서도 라벨 및 얼굴 영역 품질 검사를 수행할 필요가 있다.

최종적으로 카메라에 입력된 얼굴 이미지를 분류하고 감정 결과를 시각적으로 표시하는 결과물을 목표로 한다.

작품의 특장점

AI-Hub 한국인 얼굴 감정 데이터셋의 7개 감정 클래스를 모두 활용하여 원 데이터셋의 감정 범위를 유지한 얼굴 이미지 기반 분류를 수행한다.

세 어노테이터의 감정 판정을 비교하여 다수결 라벨을 검토하고, 얼굴 Bounding Box는 좌표 중앙값 방식을 본 데이터에서 재검증한다.

EDA → 전처리 → 모델 학습/평가 → 실시간 카메라 시연까지 하나의 파이프라인으로 구성한다.

프로젝트 기록, 코드 캡처, 회의록 및 GitHub/Repository를 함께 관리하여 과정과 결과를 모두 산출물로 남긴다.

프로젝트 구상도

| AI-Hub 원천/라벨 데이터 | EDA·품질검사 | 얼굴 Crop 전처리 | 모델 학습 및 평가 | 카메라 입력 | 실시간 감정 분류 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 세부 모델과 입력 이미지 크기는 본 데이터 EDA 및 Keras Applications 후보 모델 비교 후 확정한다.

프로젝트 내용

가. 주요 기능

| 구분 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 관리 | 이미지-라벨 매칭 | JSON의 filename과 실제 원천 이미지 경로를 연결하여 분석 가능한 데이터 구조를 생성 |
| EDA | 라벨/분포/품질 확인 | 7개 클래스 분포, annot_A/B/C 일치도, Bounding Box 이상 여부 등을 확인 |
| 전처리 | 얼굴 영역 Crop | 검증된 Bounding Box 기준으로 얼굴 영역을 추출하고 모델 입력 형태로 변환 |
| 모델링 | 감정 이미지 분류 | TensorFlow/Keras 기반 전이학습 모델을 학습하여 7개 감정 클래스를 분류 |
| 평가 | 성능 및 오분류 분석 | Accuracy, 클래스별 지표, 혼동행렬 등을 활용하여 모델 성능을 확인 |
| 시연 | 실시간 감정 예측 | 카메라 영상에서 얼굴 영역을 입력받아 예측된 감정 결과를 화면에 표시 |

나. 적용 기술

| 영역 | 기술/도구 | 적용 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 처리 | Python, NumPy, Pandas | JSON/이미지 경로 처리, 데이터프레임 생성, 샘플링 및 품질 점검 |
| 컴퓨터 비전 | OpenCV | 이미지 로딩, 색상 변환, 얼굴 영역 Crop, 카메라 영상 처리 |
| 머신러닝/딥러닝 | scikit-learn, TensorFlow/Keras | 데이터 분할, 평가 지표, CNN/전이학습 기반 이미지 분류 |
| 시각화 | Matplotlib | EDA 및 학습 결과 시각화 |
| 협업/문서 | GitHub/Repository, KakaoTalk, Word/PPT | 코드·산출물 관리, 회의 기록, 수행계획서·결과보고서·발표자료 작성 |

라. 역할 분담

| 담당 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 정준영 | 프로젝트 문서 초안, 데이터 전처리/EDA, 가상환경 정보 정리, 작업 이력 및 코드 캡처 기록 |
| 김범영 | 코딩 및 PC 테스트/구현, Keras 모델 후보 조사, 환경 설치·동작 테스트 협업 |
| 오석 | 요구사항/계획표 검토, 행정·문서 보조, 전처리 과정 관찰/검토, 자료 조사 |
| 전원 | 문서 수정/검토, 모델·시연 결과 확인, 회의 및 발표자료 작성, 최종 산출물 검수 |

※ 역할은 9월 7일 회의 기준 가안이며, 실제 작업량과 진행 상황에 따라 팀 내에서 조정한다.